**Poin Pembahasan Data Publik Pada Rapat Pembahasan Migrasi dan Pengembangan SP4N-LAPOR!**

Rabu, 25 Mei 2022

Peserta Rapat:

* Asdep TDPP Pelayanan Publik Kementerian PANRB
* Meutia – Ditjen Aptika Kemenkominfo
* Karfi – KSP
* Auzi – KSP
* Yazil – Kemendagri

Rosikin : Ada beberapa pengembangan yang sebelumnya telah dilaksanakan namun masih berjalan setengah, diantaranya adalah

1. Penyediaan kanal Social Media Handler bagi masyarakat untuk melapor. Kanal ini sudah di lanunching di bulan maret tahun 2021 namun belum bisa dimanfaatkan sampai dengan sekarang.
2. Pembuatan fitur data yang bisa diakses oleh publik. Fitur ini perlu diprioritaskan karena merupakan salah satu target di dalam Open Government Indonesia, yang deadlinenya di akhir tahun ini.
3. Sempat dilaksanaakan pengembangan di menu statistic dan reporting, namun sampai saat ini belum selesai dan data masih belum sesuai sehingga menu baru belum bisa dipakai.
4. Seringkali notifikasi dari pelapor tidak muncul, sehingga tindak lanjut yang sudah dikirimkan tidak diketahui oleh masyarakat.

Meutia : Proses migrasi telah selesai dilakukan. Kami telah menunjuk konsultan untuk melaksanakan dua project, yaitu di bagian pengembangan dan di bagian maintenance. Untuk pengembangan akan dilaksanakan setelah masa sanggah selesai. Untuk pengembangan yang sudah dilaksanakan namun bisa digunakan, akan kami cek kembali dan memastikan kapasitas server serta setting untuk database server tersebut.